## Slide 1: Overview Workplace Control
Sorocaba, 25/03/2015

## Slide 2: DEFINIÇÃO E ESCOPO
DEFINIÇÃO
O principal objetivo do projeto é automatizar e ter um melhor controle dos funcionários, onde, teremos as informações dos mesmos (projetos, mentores, mentados, workplace, etc).
ESCOPO
Controle de acesso por nível;
Carga de dados;
Upload de arquivos;
Relatórios;
Mapa de posições de trabalho;
Logs do sistema;
Alertas;
Correções da versão anterior;

## Slide 3: PROGRESSO DAS ATIVIDADES
Controle de usuário por nível - 100% concluído
Upload de arquivos/carga pelo site - 100% concluído
Telas - 90% concluído
Relatórios - 80% concluído
Problemas da versão anterior (front-end) - 70% concluído
Logs do sistema - 70% concluído
Mapa de posições de trabalho - 70% concluído
Problemas da versão anterior (back-end) - 40% concluído

## Slide 4: ISSUES E PRINCIPAIS DESAFIOS
Pouca experiência;
Entender como funciona o projeto como um todo;
Alterar grande parte do código, do banco de dados e do html;
Thymeleaf;
Hardware.

## Slide 5: Thank you for your attention.